異質最有利標採購作業流程圖（適用於本局）
作業 / 階段	作 業 流 程	法令依據
收件	業務單位 / 於招標前成立採購評選委員會， / 訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。但有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，並於開標前成立評選委員會即可。 / 業務單位 / 依採購招標文件檢核表備妥招標文件
審查	採購單位 / 招標公告 / 是否須邀請專家、學者協助機關自行訂定或審定評選項目、評選標準及評定方式。 / 業務單位 / 政府電子採購網專家學者建議名單資料庫遴選外聘委員建議名單併同府內委員建議名單密封。 / 流標或廢 / 標後重新 / 招標，有 / 重大變更 / 流標或廢標後第二次及以後之招標或變更或補充招標文件，且無重大變更(應加會會計室) / 等標期 / 機關首長或其授權人員 / 1.府內委員及.外聘委員密封，另案簽請機關首長或其權人員圈選排序。 / 2由機關首長或其授權人員，於開標前2天由機關首長或其授權人員啟封。 / 業務單位 / 擬訂異質性分析評估表、投標須知、評選須知、規劃需求書及擬邀請專家、學者名單 / 採購單位 / 開標審查廠商資格 / 業務單位會辦 / 會計、政風單位監辦 / 呈核會辦: / 秘書室(採購)、 / 交通行政科(法制)、 / 政風室、會計室 / 業務單位 / 聯繫確認委員名單，並通知遴聘之。 / 核定 / 否 / 不符合 / 業務單位 / 召開工作小組初評(至少須有一位具有採購專業人員資格) / 符合 / 授權由業務單位主管核定 / 核定 / 業務單位 / 召開評選委員會議， / 評選最有利標廠商或優勝廠商 / 核定
核准	評選結果經機關首長或其授權人員核定 / 業務單位 / 召開審查會議，由專家、學者協助機關訂定評選項目、評審標準及評定方式 / 核定 / 業務單位 / 擬妥簽呈併異質性分析評估表、移辦單、投標須知、評選須知、契約書草案、外聘委員各類、類別需求人數及工作小組名單 / 採購單位 / 1.公開招標最有利標免經議價程序，完成決標 / 2.限制性招標準用最有利標，與優勝廠商議價，完 / 成決標 / 3.業務單位會辦 / 4.會計、政風單位監辦 / 呈核會辦: / 秘書室(採購) / 交通行政科(法制) / 政風室、會計室 / 政風室 / 業務單位 / 調整單價及契約校對 / 不符合 / 符合 / 採購單位 / 履約保證金繳納 / 及契約編號登錄 / 業務單位 / 契約簽訂用印 / 機關首長或其 / 授權人員核定

異質最有利標採購作業流程圖（適用於所屬機關）
作業 / 階段	作 業 流 程	法令依據
收件	代辦機關採購單位 / 招標公告 / 洽辦機關業務單位 / 於招標前成立採購評選委員會， / 訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。但有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，並於開標前成立評選委員會即可。 / 洽辦機關業務單位 / 依採購招標文件檢核表備妥招標文件
審查	是否須邀請專家、學者協助機關自行訂定或審定評選項目、評選標準及評定方式。 / 洽辦機關業務單位 / 政府電子採購網專家學者建議名單資料庫遴選外聘委員建議名單併同府內委員建議名單密封。 / 流標或廢 / 標後重新 / 招標，有 / 重大變更 / 流標或廢標後第二次及以後之招標或變更或補充招標文件，且無重大變更(應加會會計室) / 等標期 / 機關首長或其授權人員 / 1.府內委員及.外聘委員密封，另案簽請機關首長或其權人員圈選排序。 / 2由機關首長或其授權人員，於開標前2天由機關首長或其授權人員啟封。 / 洽辦機關業務單位 / 擬訂異質性分析評估表、投標須知、評選須知、規劃需求書及擬邀請專家、學者名單 / 代辦機關採購單位 / 開標審查廠商資格 / 業務單位會辦 / 會計、政風單位監辦 / 呈核會辦: / 會計單位、秘書室(採購)、交通行政科(法制)、 / 政風室 / 洽辦機關業務單位 / 聯繫確認委員名單，並通知遴聘之。 / 核定 / 否 / 不符合 / 洽辦機關業務單位 / 召開工作小組初評(至少須有一位具有採購專業人員資格) / 符合 / 授權由業務單位主管核定 / 核定 / 洽辦機關業務單位 / 召開評選委員會議， / 評選最有利標廠商或優勝廠商 / 核定
核准	評選結果經機關首長或其授權人員核定 / 洽辦機關業務單位 / 召開審查會議，由專家、學者協助機關訂定評選項目、評審標準及評定方式 / 核定 / 洽辦機關業務單位 / 擬妥簽呈併異質性分析評估表、移辦單、投標須知、評選須知、契約書草案、外聘委員各類、類別需求人數及工作小組名單 / 採購單位 / 1.公開招標最有利標免經議價程序，完成決標 / 2.限制性招標準用最有利標，與優勝廠商議價，完 / 成決標 / 3.業務單位會辦 / 4.會計、政風單位監辦 / 呈核會辦: / 會計單位、秘書室(採購)、交通行政科(法制) / 政風室 / 政風室 / 洽辦機關業務單位 / 調整單價及契約校對 / 不符合 / 符合 / 代辦機關採購單位 / 履約保證金繳納 / 及契約編號登錄 / 洽辦機關業務單位 / 契約簽訂用印 / 機關首長或其 / 授權人員核定

異質最有利標採購作業流程說明
作業 / 階段	作業流程	權責單位 / 或人員	步驟說明
收件	前置作業	業務單位	於招標前確認採購標的屬異質之工程、財物或勞務。 / 機關規劃辦理最有利標，應先逐案檢討確有不宜採最低標而宜採最有利標決標之具體事實及理由，簽報機關首長或其授權人員核定，且報經上級機關核准後，方得辦理。 / 3.已訂有明確規格或訂定規格並無困難之採購，或不熟悉最有利標作業規定之機關，均不宜採最有利標決標。
審查	成立評選委員會及工作小組	業務單位	於擬定招標文件時即成立評選委員會，以便訂定或審定招標文件中之評選項目、評審標準及評定方式。評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立評選委員會為之，但該委員會仍應於開標前成立。 / 工作小組成員至少須有一位取得採購專業人員基礎或進階資格者。 / 3.由工作小組依據評選項目或評選委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初審意見。
	依招標文件規定之時間及地點開標、評選	業務單位	招標文件訂有廠商基本資格或特定資格者，由機關人員先審查招標文件所訂資格文件，資格不合於招標文件之規定者，不得參與後續階段之評選。資格以外之其他必須符合之招標文件規定，亦同。 / 評選委員會辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。 / 評選委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異，或不同評選委員之評選結果有明顯差異者，應提交評選委員會召集人處理，並列入會議紀錄。 / 評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定。 / 機關對於評選委員會違反政府採購法（以下簡稱本法）之決議，不得接受；發現評選作業有足以影響採購公正之違法或不當行為者，應依本法第48條第1項第2款規定不予決標。其涉及違法失職行為者，應依相關規定懲處。 / 確定擬決標標的價格合理，無浪費公帑情形後，方得決定最有利標；並應妥善利用本法第56條規定之協商程序。
核准	最有利標決標	業務單位	依招標文件所規定之評審標準，就廠商投標標的之技術、品質、功能、商業條款或價格等項目，作序位或計數之綜合評選，評定最有利標。
	單價調整及契約校對	業務單位	開標決標後移交業務單位進行單價調整及契約校對作業。
	履約保證金繳納及契約編號登錄	採購單位	開標決標後採購單位將該資訊登入政府電子採購網（http://web.pcc.gov.tw/）公告決標。
	契約簽訂用印	業務單位	將契約書文件裝訂成冊，進行契約簽訂用印。