臺中市政府交通改善小組會議100年第三次會議會議紀錄

一、開會時間：100年10月26日(星期三)下午02時00分

二、開會地點：本府交通局三樓圖書室

三、主持人：溫副局長代欣

四、出席者：（詳簽到簿）

五、結論：

- 臺中市第三十屆舒跑杯路跑競賽：

- 活動當天禁止停車範圍請補充說明。

- 活動路線之路跑路線請加強標示，以分隔快慢車道。

- 公車臨時停靠站牌，請於起點處前端設置預告標誌，並於活動結束時拆除臨時牌面。

- 英才路正進行汙水下水道工程，路寬較窄道路使用面積受限，活動主辦單位應與營建署進行協調。

- 主辦單位應依規定向停管處辦理停車空間之借用。

- 中港路配合活動封閉慢車道，快車道提供公車進行臨時停車，應與各公車業者討論、確認。

- 英才、五權與忠明南路之公車停靠需求，確認是否與參賽選手行經路徑產生交織情形。

- 車流動線引導圖之管制三角錐與交管人員圖示請補充。

- 告示牌面請註明尺寸(90cm×120cm)。

- 比賽裁判及貴賓停車位請業者自行溝通協調。

- 建議活動主辦單位往後可於報名表、宣導單提供停車相關資訊供參。

- 本案原則通過，請規劃及施工單位參酌與會代表、委員建議，詳細修正相關內容後送交通局審核。

- 臺中市汙水下水道東光路主幹管、進化路次幹管工程：

- 請全面檢討並核對道路路寬及人行道寬度。

- 東光路主幹管工程P.51圖4.3-4十甲路誤植為大甲路，請修正。

- 東光路主幹管工程之十甲路工程(路寬於南京東路以東20公尺，南京東路至進化路區段路寬為10公尺)，因住戶密集且多路邊停車，易引起反彈。十甲路26巷20弄至南京東路段，施工期間禁止車輛進入，施工單位應與當地里長及議員溝通、協調。因埋設管線為800mm，施工圍籬範圍現為4公尺，規劃單位可檢討縮小為3.5~3公尺。

- 請修正進化路次幹管工程之P.4表。

- 進化路次幹管工程之混合、慢車道因施工關係，路寬縮小至1.5公尺，有標示「禁止臨停、禁止停車」路段，無取締行為，上、下午尖峰時段，應針對違規車輛進行取締、開單。

- 進化路次幹管工程附圖2-32交維佈設平面圖，「國泰、國豐」、「國泰、國強、天祥」街等交叉路口，請於尖峰時段派員指揮交通，且「禁止臨時、禁止停車」路段進行重點取締。

- 東光路主幹管工程附圖2-24十甲路施工，施工圍籬之範圍應考量路寬及是否有卡車進出問題。

- 十甲路平交道路段施工恐為交通瓶頸路口，因有軌道且火車經過有安全之疑慮，施工單位應與台鐵聯繫施工細節。

- 進化路次幹管工程P.27表3.4-1查核紀錄表，應如何落實?可為業主施工查核之依據。

- 進化路次幹管工程720天工期可否縮短，並縮小施工範圍減少路口占用面積，從「縮短施工時間、縮小施工空間」進行評估與改善，以降低對路口之衝擊與影響。

- 施工單位應避免夜間施工，以避免干擾住宅區住戶。

- 施工時間應避開尖峰時段，依據台中市尖峰時段交通流量調查結果，尖峰時間有提早現象，建議提早開始於8:30施工，並於16:30結束。

- 標線車道寬未來重新調整，有未劃完善或沒劃之現象，請通盤檢討並改善。

- 標誌預告距離不足及標誌設計位置不當之問題，請通盤檢討並改善。

- 施工單位於道路施工範圍之漸變段、預警位置等，應依據交通工程手冊等相關規定辦理。

- 進化路次幹管工程附圖2-52，施工單位於三光巷、太原路三段附近有公園、市場，施工圍籬高度應足夠，以確保行人通行安全。太原路三段施工，易造成左轉三光巷車流回堵，該圖示無指揮手，建議尖峰時段加派人員調度指揮。

- 東光路主幹管工程附圖2-23禁止左轉路口，地面指向線請配合修正。

- 進化路次幹管工程，中央分隔島配合工程削減後，於AC鋪面完成前有段空窗期，其缺口應妥善處理。

- 施工單位施工前，應事先通知公車業者配合站牌移動。

- 施工期間對於住宅區住戶之進出與停車出入口動線之影響，應由業主、監造單位及廠商協同拜訪里長，協調相關細節並製作會議紀錄，提報交通局或以專簽方式辦理。

- 工作井以鋼板覆蓋，應有相關止滑措施，以避免雨天機車騎士行經不慎滑倒。

- 進化路次幹管工程附圖2-41集合住宅Dr46孔，7R~9R之間有出入口動線問題，影響家戶進出及店家生意。

- 進化路次幹管工程P.5管線走法，因國強街、三光巷較崎嶇，建議規劃單位檢討、協調，可否選擇北屯、進化路進行汙水下水道工程。

- 本案請規劃及施工單位參酌與會代表、委員建議，詳細修正、檢討相關內容，並協調取得當地里長同意後送交通局審核。